**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ТИГИЛЬСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СЕЛО ХАЙРЮЗОВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 04 » марта 2014 г. № 05

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово» коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы» |  |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения «село Хайрюзово» в целях повышение качества коммунальных услуг для населения сельского поселения «село Хайрюзово»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово» коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы» (далее Программа) в суммах финансирования, предусмотренного бюджетом муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово» согласно приложению.
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Администрацию муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово»
3. Признать утратившим силу Постановления администрации сельского поселения «село Хайрюзово»: от 23 января 2012 года №4 «О долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство сельского поселения «село Хайрюзово » на 2012-2016 годы»
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношение возникшее с 01.01.2014 г..

Глава администрации

муниципального образования

сельское поселение «село Хайрюзово» Зюбяирова Г.А.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

сельское поселение «село Хайрюзово»

от 04.03.2014 №05

**Муниципальная Программа**

**Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово» коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы**

с.Хайрюзово

2014 год

**Паспорт муниципальной программы**

«Энергоэфективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово» коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово» коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы» |
| Основание для разработки программы | Распоряжение администрации сельское поселение «село Хайрюзово» от21.02.2014 № 13 |
| Разработчик-исполнитель программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово» |
| Соисполнитель(и) программы | Администрация МКУК «Сельский дом культуры» |
| Подпрограммы, входящие в муниципальную программу | 1. «[Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «село Хайрюзово»](#Подпрограмма1)»;  2. «Комплексное благоустройство сельского поселения «село Хайрюзово»  3. «Чистая вода на территории сельского поселения «село Хайрюзово» |
| Цель программы | - повышение качества жизни населения путем стимулирования процесса энергоресурсосбережения при предоставлении коммунальных ресурсов;  - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  - формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в сельском поселении «село Хайрюзово» и улучшение внешнего облика сельских поселений в сельском поселении «село Хайрюзово» |
| Задачи программы | [- модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Хайрюзово»;](#Подпрограмма1)  [- благоустройство территории сельского поселения, ремонт межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров, восстановление и (или) установление малых архитектурных форм](#Подпрограмма3) |
| Этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.  Сроки реализации 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет – |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации программы | - снижение потерь коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем;  - повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений и жилого фонда путем привлечения потребителей к процессу экономии энергоресурсов, повышение культуры их потребления;  - снижение количество аварий при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, обновление инженерных сетей;  - создание комфортных условий для проживания населения сельского поселения и уменьшение оттока населения из сельского поселения, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания |

**1. Анализ проблемной сферы**

Муниципальная программа направлена на дальнейшее развитие, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении» село Хайрюзово».

В настоящее время предоставление жилищно-коммунальных услуг в сельском поселении «село Хайрюзово»осуществляет 1 предприятие:

- ОАО «Корякэнерго» (электроснабжение);

Общий объем отпуска электрической энергии составил 235,6 тыс. кВт.

Деятельность предприятий коммунального комплекса сельского поселения характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость. Ветхое состояние электрических сетей становится причиной отключения жилых домов вот систем электроснабжения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения «село Хайрюзово», не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства сельского поселения и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Комплексный подход к решению вопросов энергоэфективности жилищно-коммунального комплекса и благоустройства сельского поселения позволит повысить качество жизни населения сельского поселения «село Хайрюзово» в условиях реформирования бюджетного процесса.

**2. Цели, задачи и сроки реализации программы, прогноз ожидаемых результатов**

2.1 Целью настоящей Программы является повышение качества коммунальных услуг для населения сельского поселения «село Хайрюзово».

2.2 Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

2.2.1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Хайрюзово»**.** В рамках решения настоящей задачи предполагается реализация Подпрограммы 1 «[Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «село Хайрюзово»](#Подпрограмма1)»;

2.2.2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Хайрюзово».В рамках решения настоящей задачи предлагается реализация Подпрограммы 2 «Чистая вода на территории сельского поселения «село Хайрюзово»

2.2.3. Благоустройство сельского поселения, ремонт межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров, восстановление и (или) установление малых архитектурных форм.В рамках решения настоящей задачи предполагается реализация Подпрограммы 2[«Комплексное благоустройство сельского поселения «село Хайрюзово»».](#Подпрограмма3)

2.3 Срок реализации программы в течение 2014-2016 годов.

2.4 Прогноз ожидаемых результатов реализации и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- снижение потерь коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем;

- повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений и жилого фонда путем привлечения потребителей к процессу экономии энергоресурсов, повышение культуры их потребления;

- снижение количество аварий при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, обновление инженерных сетей;

- создание комфортных условий для проживания населения района и уменьшение оттока населения из района, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания

**3. Ресурсное обеспечение реализации программы**

Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составляет 2508,105 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

**4. Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их реализации**

4.1 Программой предусмотрены следующие мероприятия:

4.1.1 Ремонт, реконструкция, строительство объектов инженерной инфраструктуры, проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в многоквартирных, жилых домах и в бюджетных учреждениях сельского поселения «село Хайрюзово»;

4.1.2 Благоустройство, озеленение, улучшение санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления территории сельского поселения «село Хайрюзово».

4.2 Перечень программных мероприятий и объемы финансирования программных мероприятий по источникам финансирования приведены в приложении № 1 к настоящей программе. Распределение средств по главным распорядителям (распорядителям) программы в приложении № 7 к настоящей подпрограмме.

4.3 Срок реализации мероприятий в течение 2014-2016 годов.

**Паспорт подпрограммы 1**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «село Хайрюзово»»

Муниципальной программы

«[Энергоэфективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово» коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы](#Программа)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «село Хайрюзово»» |
| Основание для разработки подпрограммы | Распоряжение администрации сельское поселение «село Хайрюзово» от21.02.2014 № 13 |
| Разработчик подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово»  (далее – Администрация) |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  Стимулирование процесса энергоресурсосбережения при предоставлении коммунальных ресурсов |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  Оказание финансовой поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры;  Организация контроля и учета объема потребляемых коммунальных ресурсов |
| Основные мероприятия подпрограммы | Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства;  Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах;  Проведение энергетического обследования органов местного самоуправления (МСУ) в сельском поселении «село Хайрюзово», и организаций с участием муниципального образования (МО) в сельском поселении «село Хайрюзово», а также мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в органах МСУ в сельском поселении «село Хайрюзово» и организациях с участием МО сельского поселения «село Хайрюзово» (установка двухтарифного счетчика электрической энергии, тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установка отражающей теплоизоляции за радиаторами, установка радиаторных термостатов, использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником, замена окон и входных дверей на энергоэффективные конструкции, наружное утепление зданий, использование источников на базе плазменных и светодиодных технологий для освещения мест общего пользования, внедрение систем автоматического управления освещением, замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством, реконструкция и модернизация систем электроснабжения, замена светильников уличного освещения на источники на базе плазменных и светодиодных технологий) |
| Этапы реализации подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 489 830 тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы | - повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;  - планируемое увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребления коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, благоустроенных соответствующими коммунальными услугами;  - снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов;  - создание реальных предпосылок для совершенствования системы тарифов и разработки экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения |
| Система организации выполнения программы и контроля за исполнением подпрограммных мероприятий | Администрация муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово» |

**1. Анализ проблемной сферы подпрограммы 1**

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «село Хайрюзово»сопровождается большими потерями коммунальных ресурсов.

Договоры на поставку коммунальных ресурсов, фактически навязываемые поставщиком ресурсов потребителям на основе расчетов по нормативам, отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления. Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижения затрат.

Переход на 100 – процентную оплату жилья и коммунальных услуг стимулирует население к установке индивидуальных приборов учета. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета не менее целесообразна. Общедомовые приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления коммунальных ресурсов, но и параметры качества (давление, температуру и пр.), несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления.

Необходимость использования общедомовых и индивидуальных приборов учета продиктована задачей учета затрат коммунальных ресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме, что продиктовано [Федеральным законом](garantF1://12071109.0) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также для оказания помощи малоимущим семьям по экономии потребления коммунальных ресурсов.

Реализация подпрограммы 1 позволит увеличить оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

Внедрение приборов учета и контроля за расходованием коммунальных ресурсов будет способствовать снижению их потерь, упростит выявление утечек в подземных коммуникациях, лишит эксплуатационные организации возможности оплачивать за счет населения и дотаций из местных бюджетов непроизводительные, сверхнормативные потери энергоносителей, создаст экономическую мотивацию населения к рациональному расходованию электроэнергии.

Подпрограмма 1 направлена на повышение качества жизни населения, предоставление коммунальных услуг необходимого качества и количества. Реализация основных мероприятий по организации учета коммунальных ресурсов позволит создать реальные предпосылки для совершенствования системы тарифов и разработки экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения.

Мероприятия поэнергосбережения и повышению энергоэффективности охватывают бюджетную сферу, жилищный фонд, предприятия энергетики и систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «село Хайрюзово», и должны стать как инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, так и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения. Данные вопросы сформулированы в [Концепции](garantF1://94365.1000) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года ([распоряжением](garantF1://94365.0) Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-Р).

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена [Указом](garantF1://93388.0) Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и [Федеральным законом](garantF1://12071109.0) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При разработке подпрограммы 1 учтены [постановление](garantF1://12072853.0) Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и [постановление](garantF1://12076205.0) Правительства Российской Федерации от 01.06.2010 № 391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования».

В условиях роста цен на уголь, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию сельского поселения «село Хайрюзово» становится продолжение снижения конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики района, эффективности управления. Это приведет к следующим негативным последствиям:

1) росту затрат предприятий, расположенных на территории сельского поселения, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

2) росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

3) снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;

4) опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание краевых бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

**2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 1, прогноз ожидаемых результатов подпрограммы 1**

2.1 Целью подпрограммы 1 является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирование процесса энергоресурсосбережения при предоставлении коммунальных ресурсов.

2.2 Для достижения поставленной цели в рамках настоящей подпрограммы 1 намечено решение задач по обеспечение условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, оказанию финансовой поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры, организации контроля и учета объема потребляемых коммунальных ресурсов.

2.3 Срок реализации подпрограммы 1 в течение 2014-2016 годов.

2.4 По прогнозу ожидаемых результатов реализация подпрограммы 1 позволит:

2.4.1 - в производственной сфере:

а) повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

б) создание реальных предпосылок для совершенствования системы тарифов и разработки экономичного механизма, стимулирующих процессы энергоресурсосбережения.

2.4.2 - в экономической сфере:

а) обеспечение условий для снижения издержек при предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

б) экономия средств собственников жилых помещений по оплате за предоставленные коммунальные ресурсы;

2.4.3 - в социальной сфере:

а) обеспечение требуемого качества предоставления коммунальных услуг, с учетом удовлетворения необходимых жизненных потребностей населения.

**3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1**

3.1 Общий объем средств на обеспечение реализации подпрограммы 1 составляет 331,00 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 489 830 тыс.рублей;

- за счет средств местного бюджета – \_\_\_\_тыс.рублей.

**4. Программные и инвестиционные мероприятия подпрограммы, сроки их реализации**

4.1 Подпрограммой 1 предусмотрены следующие мероприятия:

4.1.1 Государственный технический учет и техническая инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства;

4.1.2 Ремонт ветхих инженерных сетей электроснабжения;

4.1.3 Установка коллективных(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах;

4.1.4 Установка индивидуальных приборов учёта на отпуск коммунальных ресурсов для малоимущих граждан;

4.1.5 Проведение энергетического обследования органов местного самоуправления (МСУ) в сельском поселении «село Хайрюзово», и организаций с участием муниципального образования (МО) в сельском поселении «село Хайрюзово», а также мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в органах МСУ в сельском поселении «село Хайрюзово»и организациях с участием МО сельского поселения «село Хайрюзово»(установка двухтарифного счетчика электрической энергии, тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установкаотражающей теплоизоляции за радиаторами, установка радиаторных термостатов, использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником, восстановление систем циркуляции горячего водоснабжения, замена окон и входных дверей на энергоэффективные конструкции, наружное утепление зданий, использование источников на базе плазменных и светодиодных технологий для освещения мест общего пользования, внедрение систем автоматического управления освещением, замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско-регулирующим устройством, реконструкция и модернизация систем электроснабжения и систем отопления, замена светильников уличного освещения на источники на базе плазменных и светодиодных технологий).

4.2 Срок реализации мероприятий подпрограммы 1 в течение 2014-2016 годов.

Подпрограмма 2

«Чистая вода на территории сельского поселения «село Хайрюзово»

[Муниципальной программы](#Программа)

[«Энергоэфективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово»коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы](#Программа)»

**Паспорт подпрограммы 2**

«Чистая вода на территории сельского поселения «село Хайрюзово»

[Муниципальной программы](#Программа)

[«Энергоэфективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово»коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы](#Программа)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Чистая вода на территории сельского поселения «село Хайрюзово» |
| Основание для разработки подпрограммы | Распоряжение администрации сельское поселение «село Хайрюзово» от21.02.2014 № 13 |
| Разработчик подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово»  (далее – Администрация) |
| Цель подпрограммы | -обеспечение населения сельского поселения «село Хайрюзово» питьевой водой нормативного качества в достаточных объемах и по экономически приемлемым ценам, улучшение на этой основе здоровья населения; рациональное использование водных объектов |
| Задачи подпрограммы | -развитие систем водоснабжения в сельском поселении «село Хайрюзово» |
| Основные мероприятия подпрограммы | -Модернизация энергомеханического оборудования  Строительство системы водоотведения  -Инженерно-геологические изыскания источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработка проектно- сметной документации (ПСД) на строительство водозабора и системы водоснабжения в сельском поселении «село Хайрюзово»  -строительство водозабора в сельском поселении «село Хайрюзово» |
| Этапы реализации подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 43 860 тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы | -кардинальное улучшение обеспечение населения сельского поселения 2село Хайрюзово» качественной питьевой водой  -повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Хайрюзово»  -Снижение расходов на медицинское обслуживание и профилактику заболеваний населения |
| Система организации выполнения программы и контроля за исполнением подпрограммных мероприятий | Администрация сельского поселения «село Хайрюзово» |

**1. Анализ проблемной сферы подпрограммы 2**

Значительная часть территории сельского поселения «село Хайрюзово» имеет большие запасы пресной воды поверхностных и подземных источников. Несмотря на это, проблема гарантированного обеспечения населения сельского поселения питьевой водой, соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям.

Проблема качества питьевой водой- предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно- эпидемиологического надзора и окружающей среды. Особенно остро стоит эта проблема в связи с тем, что поверхностные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности, запаху, постороннему привкусу) и по содержанию вредных веществ требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования, Качество воды централизованных систем. Контроль качества», особенно в период весеннего половодья и осеннего ледостава.

В сельском поселении «село Хайрюзово» отсутствует водозабор, население пользуется водой из реки , а также в качестве источников , качество поверхностных и подземных вод в них не исследуется. Очистка воды не производится.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения «село Хайрюзово» необходимо решать программно- целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденциях развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми и показателями качества питьевой воды

**2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 2, прогноз ожидаемых результатов подпрограммы 2**

2.1 Целью подпрограммы 2 является:

- обеспечение населения сельского поселения «село Хайрюзово» питьевой водой нормативного качества в достаточных объемах и по экономически приемлемым ценам, улучшение на этой основе здоровья населения;

- охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности;

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- развитие систем водоснабжения в сельском поселении «село Хайрюзово» путем строительства водозабора, сетей водоснабжения и водоотведения;

- контроль качества и учета питьевой воды.

2.3. Срок реализации подпрограммы 2 в течении 2014-2016 годов.

2.4. По прогнозу ожидаемых результатов реализация подпрограммы 2 позволит:

- кардинальное улучшение обеспечение населения сельского поселения «село Хайрюзово» качественной питьевой водой

-повышение надежности и стабильности работы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Хайрюзово»

-снижение расходов на медицинское обслуживание и профилактику заболеваний населения

**3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2**

3.1 Общий объем средств на обеспечение реализации подпрограммы 2 составляет \_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 43 000 тыс.рублей;

- за счет средств местного бюджета – 0,860 тыс.рублей.

1. **Программные и инвестиционные мероприятия подпрограммы 2, сроки их реализации**

4.1.Подпрограммой 2 предусмотрены следующие мероприятия:

4.1.1. Инженерно- геологические изыскания источников хозяйственно- питьевого водоснабжения, разработка проектно- сметной документации (ПСД) на строительство водозабора и системы водоснабжения в сельском поселении «село Хайрюзово»

4.1.2. Строительство водозабора и системы водоснабжения в сельском поселении «село Хайрюзово»

4.2 Перечень подпрограммных мероприятий, объемы финансирования подпрограммных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

4.3 Срок реализации мероприятий подпрограммы 2 в течение 2014-2016 годов.

Подпрограмма 3

«Комплексное благоустройство сельского поселения «село Хайрюзово»»

[Муниципальной программы](#Программа)

[«Энергоэфективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово»коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы](#Программа)»

**Паспорт подпрограммы 3**

«Комплексное благоустройство сельского поселения «село Хайрюзово»»

[Муниципальной программы](#Программа)

[«Энергоэфективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей сельского поселения «село Хайрюзово»коммунальными услугами и услугами по благоустройству на 2014-2016 годы](#Программа)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Комплексное благоустройство сельского поселения «село Хайрюзово»» |
| Основание для разработки подпрограммы | Распоряжение администрации сельское поселение «село Хайрюзово» от21.02.2014 № 13 |
| Разработчик подпрограммы | Администрация муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово»  (далее – Администрация) |
| Цель подпрограммы | - формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в сельском поселении «село Хайрюзово», улучшение внешнего облика сельских поселений в сельском поселении «село Хайрюзово» |
| Задачи подпрограммы | - Обновление и ремонт межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории сельского поселения;  - благоустройство внутридворовых территорий, зон отдыха в сельском поселении;  - ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;  - создание композиций из отдельных структурно-планировочных элементов благоустройства;  - восстановление и (или) установление малых архитектурных форм (детские площадки, декоративные фонари, скамейки, урны). |
| Основные мероприятия подпрограммы | - ремонт и реконструкция межквартальных и придомовых территорий;  - установка, проектирование, восстановление малых архитектурных форм (МАФ) и детских площадок;  - ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;  - ремонт, реконструкция и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения;  - ремонт и реконструкция элементов ландшафтной архитектуры |
| Этапы реализации подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1539 950 тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы | - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства;  - развитие и улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов;  - улучшение санитарно-гигиенического состояния в сельском поселении;  - внешняя привлекательность улиц и дворов сельского поселения, организация мест отдыха населения |
| Система организации выполнения программы и контроля за исполнением подпрограммных мероприятий | Администрация сельского поселения «село Хайрюзово» |

**1. Анализ проблемной сферы подпрограммы 3**

Муниципальное образование расположено в южной части Тигильского района и находится в 40 км от побережья Охотского моря, по р.Хайрюзово. Площадь сельского поселения составляет 0,25 кв.км. На начало 2011 года насчитывалось – 211 чел., в том числе – 152 чел. (85,9% населения), коренные малочисленные народности Севера.

Население в основном занято в бюджетных учреждениях, также в селе имеется предприятие ЖКХ (отпуск электроэнергии), на территории поселения зарегистрировано 1 родовая община (рыболовство, охота).

Территория и границы муниципального образования сельское поселение «село Хайрюзово » определены Законом Корякского автономного округа от 15 ноября 2004 года № 352-оз «О территории и границах муниципального образования – сельское поселение «село Хайрюзово».

Устав сельского поселения принят Решением Советом депутатов сельского поселения «село Хайрюзово» от 05.05.2006 года №42, зарегистрирован 17.08.2006 года св. № 825013052006001.

В сельском поселении «село Хайрюзово» наблюдается довольно низкий уровень благоустройства, высокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие тротуаров, не производится подсыпка и грейдерование грунтовых дорог. Большинство объектов внешнего благоустройства сельского поселения, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и внутридворовые территории, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Слабое развитие имеет уличное наружное сельского поселения «село Хайрюзово», оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.

Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Зон отдыха, созданных на территории сельского поселения явно недостаточно, в связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами.

Запущенное состояние объектов благоустройства требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков, недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения сельского поселения «село Хайрюзово».

В настоящее время очевидно, что решение вопросов благоустройства требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами, и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства сельского поселения «село Хайрюзово», конкретизации мероприятий, планирования первоочередных и перспективных работ для обеспечения

Определение перспектив благоустройства сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Ведение работ по комплексной программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий сельских поселений.

**2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 3, прогноз ожидаемых результатов подпрограммы 3**

2.1 Целью подпрограммы 3 является:

- формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения сельских поселений в сельском поселении «село Хайрюзово», улучшение внешнего облика сельских поселений в сельском поселении «село Хайрюзово».

2.2. Достижение цели подпрограммы требует решения следующих первоочередных задач:

1) обновление и ремонт межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории сельского поселения;

2) благоустройство внутридворовых территорий, зон отдыха в сельском поселении;

3) ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;

4) создание композиций из отдельных структурно-планировочных элементов благоустройства;

5) восстановление и (или) установление малых архитектурных форм (детские площадки, декоративные фонари, скамейки, урны).

2.3 Срок реализации подпрограммы 3 в течение 2014-2016 годов.

2.4 По прогнозу ожидаемых результатов реализация подпрограммы 2 позволит:

2.4.1 Создать комфортные условия для проживания населения сельского поселения;

2.4.2 Уменьшить отток населения из сельского поселения, вызванного неблагоприятными факторами условий проживания;

2.4.3 Увеличить численность населения за счет иммиграции из других менее благоприятных районов или регионов;

2.4.4 Увеличить приток численности туристов, как следствие – развитие туристической отрасли сельского поселения.

**3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3**

3.1 Общий объем средств на обеспечение реализации подпрограммы 2 составляет 1539 950 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1400,5 тыс.рублей;

- за счет средств райнного бюджета- 139,450 тыс. рублей

- за счет средств местного бюджета – тыс.рублей.

**4. Программные и инвестиционные мероприятия подпрограммы 3, сроки их реализации**

4.1 Подпрограмма 3 предусматривает комплексное решение проблемы благоустройства сельского поселения «село Хайрюзово»и включает в себя ряд основных мероприятий:

4.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов;

4.1.2 Ремонт и реконструкция межквартальных и придомовых территорий;

4.1.3 Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок;

4.1.4 Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;

4.1.5 Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов;

4.1.6 Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта;

4.1.7 Прочие мероприятия (Устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров и приобретение контейнеров под мусор).

4.2 Перечень подпрограммных мероприятий, объемы финансирования подпрограммных мероприятий по источникам финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

4.3 Срок реализации мероприятий подпрограммы 2 в течение 2014-2016 годов.